1. Contexto

Esta proposta reúne três frentes que nascem do mesmo ecossistema: a Bruna, como consultora financeira, precisa de material próprio para se comunicar e de um curso gravado com estrutura de verdade; a L9 Joias precisa organizar a operação que hoje se espalha entre caderno, WhatsApp e planilha. São entregas independentes entre si, podem ser aprovadas juntas ou separadas mas foram pensadas para se sustentarem uma na outra.

Cada frente tem escopo, prazo e valor próprios. O totalizador ao final mostra o conjunto e as condições de pagamento.

2. Escopo das entregas

2.1 — Sessão de fotos e vídeos | Bruna Consultoria Financeira

Captação de material para redes sociais: fotos e vídeos curtos que sustentam a comunicação da consultoria ao longo dos próximos meses, com a Bruna como rosto do serviço. O que está incluso:

✓  Direção de roteiro — definição dos temas e do que cada peça precisa comunicar

✓  Ambientação e iluminação — preparação do espaço, luz e enquadramento

✓  Captação de fotos — retratos e imagens de apoio para posts e perfis

✓  Captação de vídeos curtos — cortes verticais para Reels e stories

✓  Seleção e tratamento — curadoria do melhor material e ajuste de cor

✓  Entrega organizada — arquivos separados por finalidade, prontos para publicar

O material é captado em uma meia diária de gravação, combinada com antecedência para que roteiro e ambientação já cheguem prontos no dia.

2.2 — Captação do curso em vídeo

Gravação dos módulos do curso da Bruna, com estrutura pensada para aula: som, luz e enquadramento estáveis do começo ao fim, para que o aluno não perceba a produção. O que está incluso:

✓  Apoio de roteiro — organização dos módulos e do encadeamento das aulas

✓  Ambientação e iluminação — cenário fixo e luz controlada para todos os módulos

✓  Estrutura de captação — câmera, áudio e teleprompter quando necessário

✓  Gravação dos módulos — 1 diária completa ou 2 meias-diárias, conforme a agenda

✓  Edição dos vídeos — cortes, correção de cor e tratamento de áudio

✓  Janelas de entrega — módulos entregues em lotes, para revisão sem esperar o fim

Formato de diária definido junto com a Bruna: uma diária completa ou duas meias-diárias reduzem o cansaço em frente à câmera e costumam render material mais natural.

2.3 — Sistema L9 Joias

Um sistema próprio para a operação da loja: do cadastro do produto até a venda fechada e a notificação no WhatsApp do cliente. A base já existe, o desenvolvimento é a adaptação dessa estrutura à forma como a L9 trabalha, o que reduz prazo e custo em relação a construir do zero.

Base — produtos e estoque

✓  Cadastro de produtos — fotos, descrição, variações, custo e preço de venda

✓  Catálogo completo — todas as peças organizadas e pesquisáveis

✓  Gestão de estoque — entrada, saída e saldo atualizados a cada venda

Venda

✓  Site institucional — vitrine visual da marca, alimentada pelo próprio catálogo

✓  Frente de caixa — venda rápida no balcão, com baixa automática do estoque

✓  Venda em live — lançamento e reserva de peças durante as transmissões

✓  Geração de links — links de venda e de pagamento gerados na hora, por peça

✓  Envio de fatura — cobrança gerada a partir da venda, sem digitar de novo

Relacionamento e recompra

✓  WhatsApp integrado — notificações de pedido, pagamento e envio direto no número do cliente

✓  Mensagens recorrentes — campanhas programadas para a base de clientes

✓  Reativação de inativos — identificação de quem não compra há mais de 90 dias e disparo de oferta de retorno

✓  Grupos de ofertas — disparo organizado de promoções para os grupos da loja

A camada de relacionamento é a que dá retorno mais rápido: vender de novo para quem já comprou custa menos do que buscar cliente novo, e hoje esse contato depende de alguém lembrar de fazer manualmente.

3. Como vamos executar

As frentes audiovisuais são pontuais — resolvidas em diária de gravação e janelas de entrega. O sistema é construído em três fases, cada uma terminando com algo que a L9 já pode usar, sem esperar o projeto inteiro ficar pronto.

Fase 1 — Base: produtos e estoque

Cadastro de produtos, catálogo e controle de estoque funcionando. Ao fim desta fase a loja já tem o inventário organizado em um lugar só.

Entregável: catálogo cadastrado e estoque em operação.

Fase 2 — Venda: caixa, links, live e vitrine

Frente de caixa, geração de links de venda e pagamento, suporte à venda em live e o site institucional publicado. É a fase que passa a economizar tempo em cada venda.

Entregável: venda ponta a ponta, do balcão e da live, com baixa de estoque.

Fase 3 — Relacionamento: WhatsApp, faturas e ofertas

Integração com WhatsApp para notificações e faturas, campanhas recorrentes, reativação de clientes inativos e disparo para grupos de ofertas.

4. Investimento

Cada frente tem valor próprio e pode ser aprovada de forma independente. O quadro abaixo mostra o conjunto:

| ENTREGA | EMPRESA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Sessão de fotos e vídeos | Bruna Consultoria | R$ 700 |
| Captação do curso em vídeo | Bruna Consultoria | R$ 900 |
| Sistema L9 Joias | L9 Joias | R$ 3.000 |
| Total do conjunto |  | R$ 4.600 |

Condições de pagamento

Opção 1 — À vista: R$ 4.600 na aprovação da proposta.

Opção 2 — Parcelado: entrada de R$ 1.600 na aprovação, cobrindo as duas frentes audiovisuais, e o sistema em 3 parcelas de R$ 1.000, acompanhando o fechamento de cada fase.

| ETAPA | MOMENTO | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Entrada — fotos e curso | Na aprovação | R$ 1.600 |
| 1ª parcela — Fase 1 | Entrega da base | R$ 1.000 |
| 2ª parcela — Fase 2 | Entrega da venda | R$ 1.000 |
| 3ª parcela — Fase 3 | Entrega do relacionamento | R$ 1.000 |
| Total |  | R$ 4.600 |

Custos de domínio, hospedagem e eventuais taxas de API de WhatsApp, quando houver, são contratados em nome da L9 Joias e não estão inclusos neste valor.