PROPOSTA COMERCIAL

Site institucional + hub de revenda

KALLAS Design · Luz como linguagem

Londrina/PR  ·  Agência Pratic  ·  Validade: 15 dias

1. O Projeto

A KALLAS já tem acervo autoral, discurso de marca e rede de revendas. Falta o ativo digital à altura disso: hoje o arquiteto não tem onde baixar o 3D ou o IES, a revenda não tem material central e o cliente final não sabe onde comprar.

Site institucional com acervo, manifesto, projetos e biblioteca técnica liberada por cadastro, mais um hub B2B para a rede de revendas. Não é loja virtual — o site encaminha a compra; quem fecha o pedido é a loja parceira.

2. Escopo

Dez páginas: Home, Acervo, Produto, Projetos, Manifesto, Onde Encontrar, Materiais, Contato, Revenda e painel Admin. A Home é o eixo da jornada.

✓  Catálogo visual das 5 linhas e 8 peças, com filtro por linha e tipo e busca.

✓  Ficha de produto com galeria, acabamentos, dados técnicos e peças relacionadas.

✓  Projetos por categoria e ambientes de referência para especificação.

✓  Rede de revendas com busca por cidade.

✓  Biblioteca técnica (SKP, DWG, IES, pré-catálogo, imagens) liberada por cadastro.

✓  Hub de revenda: vídeo, atalhos, lista de lojas e materiais.

✓  Painel administrativo de leads e integração com WhatsApp, Instagram e e-mail.

✓  Identidade editorial aplicada, site responsivo e otimizado para busca.

Fora do escopo: carrinho e pagamento online, blog, login de cliente final, produção de fotos, vídeo e renders das peças, e redação dos textos técnicos.

3. Prazo

7 semanas a partir da aprovação e do recebimento do material da marca: imersão e arquitetura (1), direção visual (2), desenvolvimento (3 a 5), conteúdo e testes (6) e publicação (7).

4. Investimento

| ITEM | VALOR |
| --- | --- |
| Site institucional + hub de revenda + painel de leads | R$ 1.500,00 |
| Manutenção, hospedagem e suporte | R$ 119,90/mês |

Entrada na assinatura e saldo parcelado até a publicação.

Taxas à parte: domínio, e-mail profissional, hospedagem de vídeo e licenças de terceiros — cobrados direto do fornecedor e repassados sem acréscimo. A configuração técnica desses serviços está inclusa no projeto.

5. Próximos Passos

✓  Aprovação da proposta e assinatura do contrato.

✓  Reunião de imersão e validação do mapa de páginas.

✓  Entrega do acervo: fotos, textos, fichas técnicas e arquivos da biblioteca.

prático porque funciona.

pratic: direto ao ponto.